ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СКОПКОРТНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

от 05.04.2013года                                                                                            № 23

О подготовке жилого фонда

и объектов ЖКХ к работе в

зимний период 2013-2014 годов

В рамках подготовки жилищного фонда и объектов ЖКХ к работе в зимний период 2013-2014 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Планы - графики по подготовке жилого фонда и объектов ЖКХ Скопкортненского сельского поселения к работе в зимний период 2013-2014 годов (приложение № 1, 2, 3).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке жилого фонда и объектов ЖКХ к работе в зимний период 2013-2014 годов (Приложение № 4).

Глава администрации                                   М.П. Стародубец

Приложение № 1

Утверждено

постановлением администрации

Скопкортненского сельского

поселения от 05.04.2013  г. №23

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки жилищного фонда

к работе в зимний период 2013-2014 гг.

| № п./п. | Жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры | Жилых домов, шт. | График готовности жилых домов по состоянию на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Из них с центральным отоплением | Общая пло- щадь м² | 15.09. 2013г. | 15.09. 2013г. | 15.09. 2013г. | 15.09. 2013г. |
| 1. | Жилые дома, находящиеся в управлении управляющих компаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Жилые дома, не переданные управляющим компаниям, ТСЖ, ЖКХ | 143 | - | 12,1 | 48 | 52 | 43 | 143 |
|  | ИТОГО: | 143 | - | 12,1 | 48 | 52 | 43 | 143 |

Приложение 2

Утверждено

постановлением администрации

Скопкортненского сельского

поселения от 05.04.2013  г. №23

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки зданий, учреждений социальной сферы

к работе в зимний период 2013-2014 гг.

| № п./п. | Зданий, сооружений соцкультбыта | Зданий, шт. | График готовности объектов по состоянию на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Из них с центральным отоплением | Общая площадь м² | 01.07. 2013г. | 01.08. 2013г. | 02.09. 2013г. | 16.09. 2013г. |
| 1. | МКУ «Дом досуга п. Скопкортная» | 1 | 1 | 714,8 |  |  | 100% |  |
| 2. | Помещение администрации | 1 | 1 | 148,7 |  |  | 100% |  |
|  | ИТОГО: | 2 | 2 | 863,5 |  |  | 100% |  |

| № п./п. | Наименование учреждения | Описание работ | График готовности по состоянию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКУ «Дом досуга п. Скопкортная» | Утепление окон в зрительном зале и дверей аварийного выхода | до 02.09. 2013 г. |

| № п./п. | Наименование учреждения | Описание работ | График готовности по состоянию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Помещение администрации | Утепление окон | до 02.09. 2013 г. |

Приложение 3

Утверждено

постановлением администрации

Скопкортненского сельского

поселения от 05.04.2013  г. №23

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки зданий, учреждений социальной сферы

к работе в зимний период 2012-2013 гг.

| № п./п. | Наименования оборудования | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Котлы | до 01.09.2013 г. |
| 2. | Электрооборудования | до 01.09.2013 г. |
| 3. | Дымовая труба | до 01.09.2013 г. |

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к зиме

| № п./п. | Тепловые сети | Количество | По состоянию на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.07.2013 | 01.08.2013 | 02.09.2013 | 16.09.2013 |
| 1. | Муниципальные | 0,399 | 30% | 70% | 100% |  |
| 2. | Ведомственные |  |  |  |  |  |
| 3. | Частные |  |  |  |  |  |
| 4. | Бесхозные |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

Утверждено

постановлением администрации

Скопкортненского сельского

поселения от 05.04.2013  г. № 23

Состав комиссии

по подготовке жилищного фонда и объектов к работе

в зимний период 2013-2014 гг.

Председатель комиссии:

Байбакова Е.Г. – специалист администрации по имуществу, землеустройству  и градостроительству.

Члены комиссии:

Гасс А.В. – механик ООО «Тайга»;

Баженова Н.А. – ведущий специалист ГИ вневедомственного контроля

(по согласованию);

Ешкилев С.В. – заведующий  отделом  КХ архитектуры и строительства (по согласованию);

Смышляева Г.И. – депутат Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения.

План – график

заседаний комиссии

26.06., 24.07, 28.08., 11.09.