ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  СКОПКОРТНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

от 06.05.2013 года                                                                                 № 33

О внесении изменений в постановление

«Об утверждении приоритетного муниципального

проекта «Благоустройство» «Ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них на территории п. Скопкортная (отсыпь гравием)  в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 24.12.2007 г. №165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», Постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 № 753-п  «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Благоустройство», Решением Совета депутатов Скопкортненского сельского поселения от 26.12.2011 №15-1  «О бюджете Cкопкортненского сельского поселения на 2012 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в Приложение 1 к постановлению администрации Скопкортненского сельского поселения от 06.09.2012 № 52 «Об утверждении приоритетного муниципального проекта «Благоустройство» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» следующие изменения:

1.1. часть 3 «Источники и объемы финансирования проекта» в редакции от 06.09.2012г считать утратившей силу, заменить частью 3 в новой редакции:

3.Источники и объемы финансирования проекта.

| Этапы реализации проекта | Финансирование проекта(в тыс.руб.) | В том числе источники |
| --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет (в тыс.руб.) | местный бюджет (в тыс.руб.) |
| Всего,из них: | 118,5 | 87,0 | 31,5 |
| Этап I. Составление сметной документации | - | - | - |
| Этап II. Ремонтные работы | 118,5 | 87,0 | 31,5 |

  - . часть 4 «Сведения о ремонте» в редакции от 06.09.2012г считать утратившей силу, заменить на часть 4 в новой редакции:

4.Сведения о ремонте.

| 4.1. | Адрес | Пермский край Александровский район пос. Скопкортная, улица Мира |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Проектная мощность | Протяженность ремонтируемого участка дороги по ул. Мира-245м, ширина-5м, площадь 1225кв.м |
| 4.3. | Характер ремонта | Отсыпь гравием улицы Мира п. Скопкортная |
| 4.4. | Сроки ремонтных работ | 2 квартал 2013 |
| 4.5. | Заказчик | Администрация Скопкортненского сельского поселения |
| 4.6. | Генеральная подрядная организация | ООО «Александровское дорожное строительство» |

  - . часть 5 «Описание практических действий по осуществлению приоритетного муниципального проекта «Благоустройство» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» в редакции от 06.09.2012г, считать утратившей силу. Заменить  на часть 5 в новой редакции.

| № п/п | Основное содержание работ по этапу | Стоимость работ, тыс.руб. | Сроки исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | Составление локально-сметного расчета по объекту: «Ремонт дороги по улице Мира п.Скопкортная» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» | - | декабрь 2012 | декабрь 2012 |
| 2 | Проведение ремонтных работ по улице Мира п. Скопкортная. Отсыпь гравием. | 118,5 | Май 2013г | Июнь 2013г |

1.4. Приложение 2 к постановлению администрации Скопкортненского сельского поселения от 06.09.2012 № 52 «Объем расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Благоустройство» считать утратившим силу. Заменить на  Приложение 2 в новой редакции:

«Приложение 2.

Объем расходов в разрезе мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Благоустройство» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство».

| № п/п | Заявочная кампания | Перечень мероприятий | Средства на реализацию мероприятий в тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | бюджет Пермского края (не более 75%) | местный бюджет ( не менее 25%) | иные источники |
| 1 | 1 | Ремонт дороги по улице Мира п.Скопкортная | 118,5 | 87,0 | 31,5 | - |

».

2.Обнародовать данное постановление через библиотечную систему МКУ

« Дом досуга п. Скопкортная».

3.  Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                      М.П. Стародубец